***Timeline Implement ChefConnect - 1 Tháng***

**Tuần 1: Setup & Authentication (Deadline: Ngày 7)**

* **Thiết lập dự án (ASP.NET Core, Razor Pages, SQL Server).**
* **Tạo cơ sở dữ liệu và các bảng cơ bản: Users, Chefs, Menus, Orders. (DONE)**
* Xây dựng chức năng đăng ký/đăng nhập và reset mật khẩu.

**Tuần 2: Chức năng Khách hàng (Deadline: Ngày 14)**

* Hiển thị danh sách đầu bếp và menu món ăn.
* Tìm kiếm đầu bếp/món ăn.
* Xây dựng giỏ hàng và đặt món.

**Tuần 3: Chức năng Đầu bếp (Deadline: Ngày 21)**

* Quản lý menu món ăn (thêm/sửa/xóa món).
* Quản lý đơn hàng (xem và cập nhật trạng thái đơn hàng).
* Thông báo đơn hàng mới.

**Tuần 4: Admin & Testing (Deadline: Ngày 28)**

* Quản lý tài khoản (block/unblock người dùng).
* Giám sát đơn hàng và xử lý khiếu nại.
* Testing toàn bộ hệ thống, fix bugs, và triển khai.

**Mục tiêu:**

* Hoàn thành bản MVP trong vòng **28 ngày**.